**DODATEK SMLOUVY**

**č. 01/2021/003**

**o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj**

**Tento dodatek aktualizuje pouze následující body výše uvedené Smlouvy na základě průběhu čerpání, termínů a podmínek dále uvedeného dotačního programu.**

**V.**

**DOBA REALIZACE DÍLČÍHO PROJEKTU**

1. Příjemce je povinen Dílčí projekt realizovat nejpozději **do 30. 11. 2022.**

2. Realizací Dílčího projektu se rozumí provedení a dokončení všech stavebních prací včetně příslušných dodávek a služeb, které bezprostředně souvisejí s Dílčím projektem a bez nichž nelze Dílčí projekt považovat za úplný, a uvedení díla, jež je výsledkem realizace Dílčího projektu, do stavu způsobilého k řádnému a legálnímu užívání.

**VI.**

**DOBA POUŽITÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI**

Příjemce je povinen návratnou finanční výpomoc použít na úhradu způsobilých výdajů   
nejpozději **do 31. 10. 2022**.

Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Mikolajice ze dne 15. 11. 2021, usnesení č. 5/14

V Mikolajicích dne 15.11.2021

…………………………. ………………………………

za poskytovatele za příjemce

Martin Krupa, starosta